艾魏路亮化设备采购及安装工程竣工结算审计结果公告

〔2021年第号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局于2020年6月15日至2020年6月18日对魏家楼镇人民政府报送的艾魏路亮化设备采购及安装工程竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

艾魏路亮化设备采购及安装工程经区财政局采购管理办公室于2018年11月审批采取部门集中采购，2018年12月区财政局下达该项目专项经费1400000元（横政财发〔2018〕81号）。2018年12月由陕西中财招标代理有限公司组织公开招投标，由中山市华户吉光照明科技有限公司中标承建，合同价1358800元，招标文件第三章5.2规定合同总价为一次性包死，不受市场价变化或实际工作量变化影响。主要工程建设内容为430套太阳能路灯的采购及安装。

该项目于2019年5月开工，2019年6月完工。2020年5月通过验收。

该项目送审建安工程投资1474040元，其中：合同价1358800元，变更增加115240元。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资115240元。

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。