魏墙廉租房排水等五个市政抢险工程

竣工结算审计结果公告

〔2022年第6号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局派出审计组于2020年11月4日至2020年11月23日，对区住房和城乡建设局报送的魏墙廉租房排水等五个市政抢险工程竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

魏墙廉租房排水抢险工程于2018年9月经区政府第62次政府专题会议研究确定按应急抢险工程实施，该工程由横山区设计室设计，建设内容包括恢复冲沟土方、坝体土方，浆砌石排水沟60米，DN1000波纹管240米等，由横山建筑工程公司承建，合同价2719578.07元，陕西中秦工程管理有限公司监理，于2019年3月开工，4月完工。

建国西路边沟抢险工程于2017年9月经区政府第86次政府专题会议研究确定按应急抢险工程实施，该工程由横山区设计室设计，建设内容包括沟槽土方以及混凝土边沟663米等，2017年12月区财投办对该项目预算进行了审查（横政财投函〔2017〕300号），由横山建筑工程公司承建，合同价536216.76元，由陕西中秦工程管理有限公司承担监理，变更主要内容包括人行道块料重新铺设等，于2017年8月开工，9月完工。

彩霞路排水抢险工程于2019年10月经区政府第11次政府专题会议研究确定按应急抢险工程实施，该工程由横山设计室设计，建设内容包括混凝土边沟385米以及人行道块料铺设257平方米等，由横山建筑工程公司承建，合同价908556.36元，由陕西利泽建设监理有限责任公司负责监理，于2019年9月开工，9月完工。

清平巷道路硬化抢险工程由横山区设计室设计，路面为15厘米厚的石灰土基层，18厘米的水泥混凝土面层，面积314平方米，该工程由横山建筑工程公司承建，合同价169442.23元，陕西利泽建设监理有限责任公司监理，于2019年6月开工，7月完工。

泰安路二中段排水抢险工程于2017年10月经区政府第94次政府专题会议研究确定按应急抢险工程实施，由横山设计室设计，建设内容包括雨水铺设182米和污水管铺设325米道，2017年12月区财投办对该项目预算进行了审查（横政财投函〔2017〕308号），由横山建筑工程公司承建，合同价375200元，于2019年8月开工，9月完工。

彩霞路排水抢险工程于2020年6月通过初验，其他工程均在2019年7月通过初验。

上述项目送审总投资4656387.26元，其中：建安工程投资4572137.26元（魏墙廉租房排水抢险工程2152049.31元，建国西路边沟抢险工程822709.67元，彩霞路排水抢险工程1024292.54元，清平巷道路硬化抢险工程197897.63元，泰安路二中段排水抢险工程375188.11元），待摊投资84250元，监理费4220元（魏墙廉租房排水抢险工程2769元，彩霞路排水工程1216元，清平巷道路硬化工程235元），设计费64030元（魏墙廉租房排水抢险工程40000元，建国西路边沟抢险12200元，彩霞路排水工程2330元，清平巷道路硬化工程4500元，二中段排水抢险5000元），造价咨询费16000元（魏墙廉租房排水抢险工程12000元，彩霞路排水抢险工程2000元，清平巷道路硬化抢险工程2000元）。

二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资122876.62元

（二）建设资金尚未落实

魏墙廉租房排水等五个市政抢险工程截至审计之日建设单位已落实建设资金800000元，仍有3733510.64元尚未落实到位，形成资金缺口。

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。

四、审计发现的主要问题整改情况

审计发现的主要问题已整改完毕。