党岔镇铁路沿线及无定河沿线环境综合治理

工程竣工决算审计结果公告

〔2023年第10号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，我局于2022年5月13日至2022年6月23日对党岔镇铁路沿线及无定河沿线环境综合治理工程竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

党岔镇铁路沿线及无定河沿线环境综合治理工程于于经区政府第2次区长办公会研究确定按“三重一大”决策程序确定施工企业，并核定投资额215万元。该项目由陕西兄弟源实业发展有限公司承建，陕西卓凡尔项目管理有限公司 承担该项目造价咨询业务，陕西利泽建设监理有限责任公司承担监理。该项目涉及党岔镇铁路和无定河沿线王家洼、三皇庙、麻地沟等11个村、1个社区的环境卫生整治，主要建设内容包括清运排洪渠淤泥、铁路沿线枯树、建筑垃圾；安装铁丝网护栏；铺设砸砖路面、砖砌护坡；拆除和新建猪、羊圈及厕所；配备垃圾桶等内容。该项目于2021年8月开工，2021年9月完工并通过初步验收。

该项目送审总投资2146391.59元，其中建安工程投资2081991.59元，待摊投资64400元（监理费40000元，预算编制费24400元）。

二、审计发现的主要问题

多计工程总投资184317.19元

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。加强项目管理，严格执行项目审批制度，规范项目建设程序。