横山区2021年市政道路人行道改造工程竣工

结算审计结果公告

〔2023年第13号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2022年6月20日至7月26日，对区创建工作办公室报送的横山区2021年市政道路人行道改造工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

横山区2021年市政道路人行道改造工程包括彩霞路、望霞路、二街、怀远路，步行街五条道路，其中彩霞路0.739公里，望霞路2.447公里，怀远街0.646公里，二街4.426公里，步行街0.763公里。区人民政府第46次专题会议研究决定由区创建办实施该项目。2021年9月区行政审批服务局对该项目的可行性研究报告和初步设计与概算进行了批复（横政审批投发〔2021〕61号和横政审批投发〔2021〕76号），核定该项目概算总投资3475.35万元（包括部分市政道路路面改造和人行道改造）。横财政发〔2021〕110号文件下达城区市政道路路面工程和人行道改造政府专项债券建设资金3800万元。该项目施工图由陕西远通建设规划设计有限公司设计，施工内容包括人行道块料面层6厘米厚C30混凝土砖，中间层2厘米厚M10水泥砂浆，上基层5厘米厚C20细粒式混凝土，下基层16厘米厚石灰土、盲道、路缘石铺设等。2021年10月区财政投资评审中心委托亿诚建设项目管理有限公司榆林分公司对该项目预算进行了审查，核定招标控制价1137.55万元（横政财评函〔2021〕84号）。2021年11月区发展改革和科技局对该项目招标实施方案予以批复并核定项目总投资1137.55万元（横政发科发〔2021〕220号）。2021年11月委托由榆林市恒博工程咨询有限公司组织公开招投标，由榆林市利昌建筑工程有限公司中标承建，合同价11360153.52元。监理业务由弘宇项目管理有限公司承担。该项目2021年12月开工，2022年3月完工，3月通过初验。

该项目送审总投资12120041.14元，其中建安工程投资11870541.14元，待摊投资249500元（造价咨询费45000元，招标代理费70200元，监理费134300元）。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资498490.61元

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。加强项目管理，严格执行项目审批制度，规范项目建设程序。