韩岔镇韩岔村韩五中组道路硬化工程竣工结算审计结果公告

〔2023年第 号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2022年12月18日至2023年1月12日，对榆林市横山区韩岔镇人民政府报送的韩岔镇韩岔村韩五中组道路硬化工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

韩岔镇韩岔村韩五中组道路硬化工程由区财政局下达革命老区转移支付资金115万元（横政财发〔2020〕146号）。该项目可行性研究报告由陕西年代建筑设计咨询有限公司编制，施工图由陕西年代建筑设计咨询有限公司设计，招标最高限价由陕西圣业招标有限公司编制。2021年2月经中科经纬工程技术有限责任公司组织公开招投标，由榆林星程路桥工程有限公司中标承建，合同价1129698元，主要建设内容包括土方4940.40立方米，浆砌石挡墙、急流槽、跌水81.90立方米，混凝土挡墙4.10立方米，1米钢筋混凝土管涵2道12米，DN300钢波纹管80米，拦水带755米，跌水井5座，5米宽16厘米厚石灰土底基层，4.5米宽18厘米厚C30混凝土面层，道路长度1.9公里。监理业务由中建鼎正项目管理有限公司承担。

该项目于2020年3月开工，2020年5月完工，2020年5月通过初步验收。

该项目送审总投资1197876元，其中建安工程投资1161826元，待摊投资元36050元（设计费7000元、招标代理费11050元、监理费18000元）。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资33174.56元

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。加强项目管理，严格执行项目审批制度，规范项目建设程序。