响水镇沐浴沟村村组道路硬化工程竣工结算审计结果公告

〔2023年第1号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2023年5月12日至2023年5月15日对响水镇人民政府报送的响水镇沐浴沟村村组道路硬化工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

响水镇沐浴沟村村组道路硬化工程于2023年1月区行政审批服务局批复榆林市横山区响水镇沐浴沟村村组道路硬化工程实施方案，项目总投资279.8万元（横政审批投发〔2023〕1号）。2023年2月区财政投资评审中心审核确定该项目招标控制价为240.15万元（横政财评函〔2023〕5号）。施工图由榆林锦宸勘察设计有限公司设计，2023年2月区发展改革和科技局批复榆林市横山区响水镇沐浴沟村村组道路硬化工程招投标实施方案，招标方式为邀请招标（横政发科发〔2023〕26号），工程由腾源建设工程有限公司中标承建，合同价2397841.70元。建设内容包括硬化村组道路6.18公里（53条路）、路面宽3米至5米不等、结构层18厘米C30混凝土、16厘米5%水泥土等，变更增加内容包括人工土方挖运、混凝土二次运输、路面砸砖、垃圾清运。监理业务由弘宇项目管理有限公司承担。2023年3月开工，2023年4月完工。2023年4月通过初验。

该项目送审总投资2715383.72元,其中：建安工程投资2610598.83元,待摊投资104784.89元（设计费44800元、监理费35000元、招标代理费19784.89元、结算编制费5200元）。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资25704.71元

三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定出具了审计报告。建议建设单位要加强建设项目管理，严格按照国家有关法律、法规规范项目建设程序。