横山区隔离酒店改造项目竣工结算审计结果公告

〔2023年第35号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年6月14日至7月18日对区工业商贸局报送的横山区隔离酒店改造项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

根据2022年5月22日榆林市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室《关于加强集中隔离点房间储备工作的紧急通知》，及2022年8月22日、2022年11月15日下达的《关于启用集中隔离点的紧急通知》、《关于做好当前全市集中隔离点启用的紧急通知》的文件，我区及时安排部署，连夜进行腾退、改造，及时完成了夏都、海天、龙泰、榆横、怀远、海景、锦园、百隆、奥途、喜来顺、盛际豪庭、西苑、鸿泰13个酒店的腾退改造工作，改造内容包括：区域改造、监控安装、墙、地面包膜、报警设备安装、消毒设备安装、成品医废间安装等工程，该项目由陕西中烨龙泰建筑有限公司组织实施，合同价6409988元。2022年8月至10月专家分批次验收合格后投入使用；2023年7月12日，疫情防控隔离酒店库存移交给榆林市横山区国有资产经办中心。

该项目送审总投资6305223.70元，其中：建安投资4838619.43元，库存储备物资1466604.27元。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资51950.68元