横山区波罗古城保护维修建设项目一期N9标段部分工程竣工结算审计结果公告

〔2024年第4号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2023年5月31日至12月1日对区文化和旅游文物广电局报送的横山县波罗古城保护维修建设项目一期N9标段部分工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况

2011年5月，经区改革局（横政发改发〔2011〕130号）文件对该项目可行性研究进行了批复，批复投资500万元，资金来源县级资金；2011年6月县住建局对建设工程规划许可进行批复；咸阳市古建园林设计研究院进行施工图设计；2012年7月县招标办对该项目招标实施方案进行批复，2012年10月经陕西省采购招标有限责任公司组织公开招标，该项目由榆林市华伟建设工程有限公司中标承建，建设内容包括：古城街面的铺设、环墙道路及各景点道路的建设工程，合同价5708554.17元；监理业务由陕西省古建设计研究所承担，该项目于2012年10月开工, 2017年9月部分完工,2022年9月对完工的建设项目进行了验收。

该项目送审建安工程投资3628788.07元。

二、审计发现的主要问题及处理结果

（一）多计建安工程投资215963.05元