榆靖路至雷龙湾永忠村二级公路（兴丰立交桥）AC、DB匝道竣工结算审计结果公告

〔2024年第7号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2024年1月16日至2024年1月31日，对区交通运输局报送的榆靖路至雷龙湾永忠村二级公路（兴丰立交桥）AC、DB匝道竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况

榆靖路至雷龙湾镇永忠村二级公路位于城关街道办兴丰村至雷龙湾镇永忠村，道路起于榆靖路K58+030处，止于雷龙湾镇永忠村，全长19.555公里。2017年3月市发改委批复该项目初设概算投资18490万元（榆政发改发〔2017〕115号）。2017年7月区环境保护局批复环境影响报告书（横政环发〔2017〕67号）。2017年11月市国土资源局批复建设项目用地预审函（榆政国土资预审发〔2017〕17号）。我局于2021年7月出具了该项目竣工决算审计报告（横政审报〔2021〕35号）。

本次审计的兴丰立交桥AC匝道和DB匝道实际是陕能路兴丰立交桥的尾留工程。立交桥由中北工程设计咨询有限公司设计，AC匝道全长357.316米，DB匝道全长703.858米，道路宽度9米。区政府2019年4月第22次专题会议研究确定由原中标单位陕西通达公路建设集团有限公司继续实施兴丰立交桥建设项目。区政府2021年9月第39次专题会议研究确定榆靖公路安防工程建设资金200万元用于该路面改造，剩余部分由陕西能源赵石畔煤电公司出资320万元解决。陕西道科公路咨询有限公司承担监理业务。2022年10月开工，2023年4月完工。完成的建设内容包括临时道路中的20厘米厚水泥土底基层和20厘米厚水泥稳定碎石层，清理垃圾及外运、土方开挖及外运，80厘米厚砂砾换填、16厘米厚水泥土底基层、36厘米厚水泥稳定碎石层、乳化沥青透层、SBS改性沥青同步碎石下封层、8厘米厚粗粒式沥青碎石下面层、乳化沥青粘层、4厘米厚粗粒式SBS改性沥青混凝土上面层，混凝土边沟、砖边沟、混凝土路边石、涵洞两处、标线以及4E波形梁钢护栏等内容。该项目所有合同单价均执行2017年投标报价中的相应单价。2023年6月交工验收。

该项目送审建安工程投资5506005.70元。

二、审计发现的主要问题及处理结果

多计建安工程投资280688.37元