横山区石湾镇清水沟村2023年中央财政以工代赈项目竣工结算审计结果公告

〔2024年第34号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2024年1月22日至2024年8月14日，对石湾镇人民政府报送的横山区石湾镇清水沟村2023年中央财政以工代赈项目竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况

石湾镇清水沟村2023年中央财政以工代赈项目于2022年9月经区行政审批服务局对实施方案予以批复；2023年5月榆林市发展和改革局下达2023年第二批中央财政以工代赈任务计划的通知，榆政发改发〔2023〕167号)；2023年6月区财政局下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元(横政财农发〔2023〕25号)；该项目施工图由陕西晴丰源景勘察设计有限公司设计，工程内容包括：改造渠道长度3000米、改造倒虹吸2座、改造水闸11座、改造洪水桥8座、改造人行桥44座、改造斗门11座。2023年6月经石湾镇清水沟村村委“三重一大”会议确定由陕西东恒永盛实业发展有限公司承建，合同价200万元；监理业务由榆林市佳鼎项目管理有限公司承担；该项目于2023年7月开工，2023年10月完工。2023年11月通过初步验收。

该项目送审建安投资2080713.89元。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资79792.68元