交通运输服务中心北侧旧二层办公楼维修及新建办公室、厕所工程竣工结算审计结果公告

〔 2024年第41号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定,我局派出审计组于2024年7月10日至2024年8月2日,对榆林市横山区国资办报送的交通运输服务中心北侧旧二层办公楼维修及新建办公室、厕所工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况

区交通运输服务中心北侧旧二层办公楼维修工程于2023年5月经区党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房领导小组办公室对该项目进行批复（横停建清理办发〔2023〕30号)；2023年6月区行政审批服务局对实施方案进行批复，批复总投资135.87万元（横政审批投发〔2023〕48号）；2023年6月区财政局下达该项目区级专项经费100万元（横政财发〔2023〕83号)；区长第19次办公会议研究实施建办公室及厕所工程并落实区级资金74万元，总计174万元。陕西年代建筑设计咨询有限公司进行施工图设计，建设内容包括：室外硬化、室外排水、更换暖气、新建会议室、新建卫生间、办公室、安装门禁、彩钢车棚等其他附属工程；2023年10月区财政评审中心分别对该项目预算进行评审；2023年6月区发展改革和科技局对招标实施方案进行批复，确定为邀请招标（横政发科发〔2023〕120号)；2023年7月经陕西恒瑞项目管理有限公司组织招标，由榆林市横山区金涌建筑安装装饰工程有限公司中标承建，合同价928014.19元。新建办公室、厕所工程经区国资办“三重一大”会议确定施工业务由榆林誉德鑫建筑工程有限公司承担，合同价595454.00元；该项目于2023年7月开工, 2023年11月完工,2023年11月通过初步验收。

该项目送审总投资1644191.30元，其中：二层维修建安工程投资955987.30元，新建办公室及厕所工程595454.00元；待摊投资92750元（设计费50000元、监理费30000元、预算费4750元、招标代理费8000元）。

二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资46845.08元

（二）结余资金142653.78元