波罗镇波罗村前梁组林草辅助生产道路建设工程等5个项目竣工结算审计结果公告

〔2024年第67号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2024年10月9日至2024年12月5日对榆林市横山区交通运输局报送的波罗镇波罗村前梁组林草辅助生产道路建设工程等5个项目竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况

为2024年“陕北榆林过大年”活动第一分会场的波罗滑雪滑冰场顺利启动，2023年9月区政府第58次专题会议研究确定实施S204省道连接线至朱家峁煤矿道路及杨沙畔道路抢修工程和S204省道连接线前梁村至波罗古堡道路安全隐患治理工程，2023年9月区政府第68次专题会议研究确定按照应急工程组织实施波罗老瓷窑至波罗古堡东门道路改造工程和波罗村前梁组林草辅助生产道路建设工程。由于响杨路道路服务年限超期，道路破损严重，2024年4月区政府第23次专题会议研究确定按照应急工程组织实施响杨路维修工程。

S204省道连接线至朱家峁煤矿道路及杨沙畔道路抢修工程和S204省道连接线前梁村至波罗古堡道路安全隐患治理工程施工图设计及预算编制业务由陕西凯达路桥设计有限公司承担，陕西智硕博腾建筑工程有限公司、榆林益融佳通商贸有限公司承建，合同价分别为271000元、227050元。

波罗老瓷窑至波罗古堡东门道路改造工程和波罗村前梁组林草辅助生产道路建设工程施工图设计及预算编制业务由陕西凯达路桥设计有限公司承担，区财政投资评审中心对该预算进行评审，核定最高限价分别为129.74万元（横政财评函〔2023〕569号）、236.09万元（横政财评函〔2023〕570号）,榆林志扬宝恒工程有限公司、榆林百日鑫建筑工程有限公司承建，合同价分别为1297400元、2360900元。

响杨路维修工程施工图设计及预算编制业务由陕西嘉迈通设计咨询有限公司承担，区财政投资评审中心对该预算进行评审，核定最高限价125.68万元（横政财评函〔2024〕137号），陕西熠班建设有限公司承建，合同价1220163.99元。

上述项目监理业务分别由陕西迟展项目管理有限公司、陕西锦宸集团有限公司承担，项目实施时间为2023年11月至2024年9月，2024年9月区通过初步验收。

上述项目送审建安工程投资5554076元。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资50387.39元

榆林市横山区审计局

.2024年12月13日