中国移动通信集团陕西有限公司横山分公司函

类  别：C

| 榆移横分〔2021〕28号 | 签发人：袁旭财 |
| --- | --- |

关于区政协一届五次会议第61号提案答复的函

袁广玉委员：

您提出的《关于加快农村偏远地区通讯网络建设的建议提案》（第61号）收悉。现答复如下：

横山移动分公司收到横山区人民政府办公室横政办函（2021）38号文件后，高度重视，第一时间联系市公司网络优化中心及省公司设计院，于2021年3月份至6月对南部乡镇进行了实地勘察及对基站经度纬度的确定，初步确定了基站地点、传输路由走向、基站高压用电接入等基础勘查项目并及时上报省、市公司网络优化中心纳入陕西移动LTE八期规划库。现已录入规划库站点37个，其中涉及南部山区规划站点37个。前期规划已批复站点13个，现施工站点13个。由于从2016年起三大运营商不再新建信号塔，所有基站建设及现有铁塔都已交付新成立的铁塔公司，现我县公司只负责县区内新建基站的站址选址录入及网络规划，规划选址确定后报由市公司网络部提交至省公司基站滚动规划库进行筛选备档，备档基站站点经省公司批复后提交铁塔公司，由铁塔公司负责基站的后续建设施工。县公司目前暂未收到相关批复。农村小区宽带建设方面我公司现已完成全区78.9%的农村宽带建设并投入开通使用，计划2021年底前农村宽带小区覆盖率达到90%以上，充分解决农村偏远地区通讯网络覆盖问题。

特此函复。

（联系人：郭海余，电话：13572676664）

中国移动通信集团陕西有限公司横山分公司

2021年8月16日

| 抄送：区政协提案委、区政府办 |  |
| --- | --- |
| 中国移动通信集团陕西有限公司横山分公司 | 2021年8月16日 |